|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

En general hemos podido cumplir la mayoría de las actividades en los tiempos definidos. El levantamiento de requerimientos y el diseño de la base de datos se completaron según lo planificado. Sin embargo, algunas tareas de integración y pruebas se han retrasado levemente por la curva de aprendizaje de ciertas librerías de visualización. Entre los factores que facilitaron el desarrollo están la buena comunicación entre los integrantes y la claridad de los objetivos; como dificultad, los tiempos personales y la coordinación con otras asignaturas.

2.

Para enfrentar las dificultades, hemos planificado dividir los problemas en tareas más pequeñas y manejables, realizando reuniones de coordinación más frecuentes para revisar avances. Además, hemos acordado apoyarnos mutuamente cuando uno de los integrantes enfrente bloqueos técnicos, y recurrir a documentación oficial o foros de soporte cuando existan dudas con las herramientas.

3. Hasta el momento:

Evaluamos nuestro trabajo de manera positiva, ya que hemos logrado avanzar con un prototipo funcional de la aplicación. Destacamos la constancia y el compromiso del grupo. Como aspecto a mejorar, consideramos necesario llevar un registro más riguroso de las horas invertidas y organizar mejor la documentación, de forma que quede más clara y sistemática.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

Nos queda la inquietud sobre la mejor manera de optimizar la generación de reportes gráficos, especialmente en términos de rendimiento y usabilidad. Una pregunta que haríamos al docente sería: ¿Cuál es la mejor práctica para manejar grandes volúmenes de datos en reportes sin afectar la experiencia del usuario?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

Consideramos que, en general, las actividades están bien distribuidas entre los miembros del grupo. No obstante, para la siguiente etapa, podríamos asignar a un integrante adicional al trabajo de pruebas y validación para asegurar mayor cobertura y calidad. También evaluamos agregar una nueva actividad relacionada con la optimización de la interfaz gráfica de usuario.

6. APT grupal

Evaluamos el trabajo en grupo como positivo. Hemos mantenido una comunicación constante y un buen clima de colaboración. Entre los aspectos positivos destacamos la disposición de cada miembro a apoyar al otro y la responsabilidad compartida. Como aspecto a mejorar, podríamos fortalecer la planificación de reuniones semanales para asegurar que todos estén alineados y evitar retrasos por malentendidos.