|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| La mayoría de las tareas las he cumplido según lo planeado en la carta Gantt, especialmente lo relacionado con el diseño y la organización inicial del proyecto. Sin embargo, algunas actividades técnicas, como la integración de funcionalidades específicas, me han tomado más tiempo del esperado debido a que tuve que aprender a usar herramientas nuevas sobre la marcha.  Lo que más me ha ayudado ha sido dividir las tareas grandes en pasos pequeños y seguir un horario fijo de trabajo. Por otro lado, lo que más me ha complicado ha sido compaginar el proyecto con otras evaluaciones y compromisos de la universidad, lo que a veces retrasó algún avance.  En general, siento que voy al día, pero debo ajustar mejor los tiempos para las próximas etapas, especialmente las que requieren más práctica o investigación. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Como equipo hemos acordado dos estrategias clave cuando surgen dificultades:  Trabajo en parejas: Cuando alguien se atasca en una parte técnica, formamos duplas temporalmente para resolverlo juntos. Así compartimos conocimiento y avanzamos más rápido.  Revisiones cruzadas: Antes de finalizar cada etapa, revisamos el trabajo del otro para detectar errores temprano y mantener la calidad.  Además, planeamos hacer reuniones cortas cada tres días para monitorear el progreso y ajustar la distribución de tareas si alguien va más lento. Si un problema nos supera, acordamos consultar juntos al docente en lugar de esperar a la entrega final. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| Creo que vamos bien como equipo. Hemos cumplido con los plazos importantes y hemos aprendido a trabajar de manera coordinada. Personalmente, siento que he aportado buenas ideas al diseño y he ayudado a resolver problemas técnicos.  Lo que destaco:  La buena comunicación que mantenemos como grupo  Mi capacidad para aprender herramientas nuevas rápidamente  Que hemos logrado mantener un avance constante sin grandes retrasos |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Inquietudes:  Nos preocupa si la estructura que elegimos para la base de datos será suficiente cuando tengamos que manejar más datos  No estamos seguros de si la forma en que estamos haciendo los reportes gráficos es la más eficiente  Dudamos sobre cuánto tiempo deberíamos dedicar a optimizar el diseño antes de pasar a las siguientes funcionalidades |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  En general, creemos que la distribución actual de tareas es adecuada y cada integrante está cumpliendo bien con su rol. Sin embargo, para la próxima etapa hemos identificado dos ajustes importantes:  Propuestas de mejora:  Sería beneficioso que un compañero más se sume a las labores de pruebas y verificación, así garantizamos que todo funcione correctamente antes de cada entrega. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  En general, consideramos que el trabajo en equipo ha sido positivo y productivo. Hemos logrado mantener un buen ritmo de avance y un ambiente de colaboración constante.  Aspectos positivos que destacamos:  La comunicación fluida entre todos los integrantes  La disposición para ayudarnos cuando alguien tiene dificultades  El compromiso compartido con los objetivos del proyecto  La capacidad para resolver conflictos de manera constructiva  Aspectos que podríamos mejorar:  Podríamos establecer horarios más fijos para nuestras reuniones de coordinación  Podríamos ser más eficientes en la toma de decisiones grupales |
|  |